wzór umowy - zał. nr 2 do ogłoszenia

# Umowa nr ZP.60.DWC.24.2021

# na „Budowę instalacji typu „nerka ciepłownicza” w obiekcie Zamawiającego w Nowym Sączu”

W dniu …………… 2021 r. w Nowym Sączu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Nowym Sączu ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056473, kapitał zakładowy 16.965.500,00 zł, zwana dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują:

- ................................................................…

- ...................................................................

a    ………………………………....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej Stronami,

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy tj. Budowa nowej instalacji typu „nerka ciepłownicza” w obiekcie Zamawiającego w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, wg poniższego zapisu:

Budowa nowej instalacji oczyszczania wody sieciowej na potrzeby MPEC Sp. z o.o. w Nowym Sączu polega na zaprojektowaniu, wykonaniu, montażu i uruchomieniu instalacji typu „nerka ciepłownicza”. Urządzenia mają być zamontowane na instalacji wody powrotnej z sieci ciepłowniczej wskazanej przez Zamawiającego, gdzie temperatura wody nie przekroczy 800 C.

Nerka, powinna pracować na by-passie. Woda w ilości 3-5m3/godz. powinna być kierowana na filtr i kolumnę zmiękczającą, a następnie na zasilanie pomp. Przed kolumną zmiękczającą przewidzieć magneto-odmulacz, którego parametry nie mogą być gorsze niż:

- Skuteczność oczyszczania: 20 – 30%.

- Minimalne frakcje zatrzymywanych zanieczyszczeń: > 0,05 mm.

- Najwyższe ciśnienie robocze: PS = 16 (bar).

- Ciśnienie obliczeniowe: P = 1,6 (MPa).

- Najwyższa temperatura robocza: TSmax. = 150(oC).

- Medium: woda.

Kolumny zmiękczające mają być wykonane ze stali (blachy). Mogą one  być wyposażone w głowice wielodrogowe. Należy przewidzieć redukcje ciśnień tak aby dostosować do bezpiecznej pracy wymiennika np. ciś., 6 bar. Nowa instalacja musi oczyszczać wodę sieciową z nieczystości stałych oraz obniżać twardość wody sieciowej (uzdatniać, do wybranych przez Zamawiającego, parametrów wymaganych wg PN-85/C-04601). Nerka powinna mieć pojemność jonowymienną wynoszącą nie mniej niż 100 moli jonów wapnia lub posiadać minimum 110 litrów złoża jonowymiennego o zdolności jonowymiennej min. 0,95 mol/litr Ca2+. Wszystkie urządzenia są fabrycznie nowe.

- Termin wykonania przedmiotu umowy - do 23 grudnia 2021 r.

- Gwarancja Wykonawcy na całość instalacji wynosi 24  miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy za protokołem.

- Wykonawca oświadcza, że wykonany przez niego przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, a także będzie spełniać obowiązujące wymogi, jak również będzie zgodny

z nin. umową oraz z ofertą Wykonawcy z dn. …….  2021 r.

§ 2.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:    …… zł brutto  (słownie: ………………………...) w tym podatek VAT …… %, płatne po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń,

- Wynagrodzenie to zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dn. …………………….. 2021 r.

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 
30 dni licząc od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie płatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685). Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP 7341787660 i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem NIP ..…....  i jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 3.

Strony postanawiają, że kary umowne mogą być naliczane z następujących tytułów:

- W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy Wykonawca może być zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w  § 1 ust. 2 nin. umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

§ 4.

Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego za poniesione szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy niezależnie od zapłaty kar umownych wymienionych w § 3.

§ 5.

- Na każdorazową prośbę służb ochrony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia w/w służbom kontroli zawartości przestrzeni ładunkowej pojazdu Wykonawcy opuszczającego nieruchomość Zamawiającego.

- Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi rażące naruszenie obowiązków umownych i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł. za każdy przypadek naruszenia.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 6.

- Strony ustalają następujące osoby do wzajemnego kontaktu w sprawach dotyczących realizacji niniejszej Umowy:

Ze strony Zamawiającego: ……………………………………

Ze strony Wykonawcy: …………………………………………

- Bieżąca korespondencja Stron będzie prowadzona za pośrednictwem poczty e-mail: 
Do Zamawiającego:  ………………………………………………

Do Wykonawcy:  ………………………………………………

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku zmiany w zakresie ust. 1 oraz ust. 2 niniejszego paragrafu każda ze Stron jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę o tej zmianie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Niniejsza umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY 		  			                                    WYKONAWCA