UMOWA ZP.60.DWC.10.2026

- wzór -

„Remont i malowanie komina na kotłowni Millenium II H=70m, wykonanie prac naprawczych na kominie kotłowni Millenium I H=60m oraz wykonanie oceny stanu technicznego kominów MPEC Nowy Sącz”

zawarta dnia …………………………………….. r. w Nowym Sączu pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu przy ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056473, NIP 734-17-87-660, kapitał zakładowy 27 901 500,00 zł, w imieniu, którego działają:

- ……………………………………………………

- …………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………, wpisanym do ………………………………………. pod numerem ……………………………………………….., NIP ............... w imieniu, której działają:

- ………………………………………………………………………………..

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej Stronami,

została zawarta umowa o następującej treści:

# § 1

Przedmiot umowy

- ZAMAWIAJĄCY zleca WYKONAWCY, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania 
pn. „Remont i malowanie komina na kotłowni Millenium II H=70m, wykonanie prac naprawczych na kominie kotłowni Millenium I H=60m oraz wykonanie oceny stanu technicznego kominów MPEC Nowy Sącz” zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”.

- Miejscem realizacji Przedmiotu umowy jest teren kotłowni Millenium przy ul. Wiśniowieckiego 56 oraz teren Kotłowni Sikorskiego przy ul. Sikorskiego 38 w Nowym Sączu.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym 
w niniejszej umowie oraz zgodnie z :

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ............................ r. oraz załącznikami do  SIWZ,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisy prawa niezbędne są do bezpiecznego i zgodnego z prawem użytkowania instalacji i urządzeń, nawet jeśli nie zostały przewidziane wprost w Umowie.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Termin przekazania placu budowy ustala się na dzień podpisania umowy. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy zostanie uzgodnione przez obie strony.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, rozumiany jako wykonanie wszystkich robót objętych Umową, uporządkowanie terenu, przekazanie kompletnej dokumentacji odbiorowej oraz skuteczne zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, ustala się na dzień 31 sierpnia 2026 r.

- Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego bez wad istotnych lub zastrzeżeń uniemożliwiających albo utrudniających użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.   Zamawiający dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy.

# § 3

Osoby wyznaczone do kontaktu

1. Strony umowy ustalają, że osobami upoważnionymi do reprezentowania ich w trakcie realizacji zamówienia są:

- Ze strony Wykonawcy: .............................................................

Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywać będą prace będące przedmiotem umowy, posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków.

- Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………………………..

- Osoby wskazane w ust. 1 nie są uprawnione do zmiany Umowy, zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu drugiej Strony ani składania oświadczeń o odstąpieniu od Umowy, chyba że posiadają odrębne umocowanie.

§ 4

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Ustalone w tej formie na podstawie oferty wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: ………….. zł netto (słownie: ………………………………………………… złotych ……/100) + należny podatek VAT.. = …………………. zł brutto (słownie: ………………………………. złotych ……/100)

W okresie obowiązywania niniejszej umowy cena netto nie ulegnie zmianie. Należny podatek VAT
wg stawki urzędowej obowiązującej w dacie wystawienia poszczególnych faktur.

- Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty i obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania robót ujętych w ofercie Wykonawcy oraz określone niniejszą Umową.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że musi być to rachunek znajdujący się w elektronicznym wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Podatkowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dalej: Ustawa o VAT). Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie ulega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

- Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego ani roszczenia odszkodowawcze z tytułu błędnego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, pominięcia elementów niezbędnych do wykonania Umowy, wzrostu cen materiałów, usług lub kosztów robocizny, z zastrzeżeniem zmiany ustawowej stawki podatku VAT.

- Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego bez wad istotnych.

- Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………… 2026 r.

- W przypadku gdy wystawienie faktury, o której mowa w ust. 4 nastąpi po objęciu Wykonawcy obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej:  KSeF), Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę ustrukturyzowaną przy użyciu KSeF a Zamawiający odbierze ją przy użyciu KSeF. Oznacza to, że Strony uzgadniają, że faktura nie będzie udostępniania Zamawiającemu w inny sposób, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

- Za datę otrzymania faktury przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 4 uważa się datę nadania fakturze wystawionej dla Zamawiającego numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

- Strony zgodnie postanawiają, że dokumenty (załączniki), które na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dołączać do faktury – w przypadku, w którym taki dokument (załącznik) będzie udostępniany w formie elektronicznej – Wykonawca zobowiązuje się przesyłać na adres poczty elektronicznej: zakupy.ksef@mpecns.pl, a w tytule wiadomości podać numer faktury lub numer KSeF faktury dotyczącej tych dokumentów (załączników).

# § 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, polisa

- Wykonawca wniósł w dacie podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, jak również z tytułu kar umownych. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 % ceny ofertowej brutto tj. .......................... zł w postaci ...............................................

- Wykonawca zobowiązuje się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego do wniesienia zabezpieczenia w wysokości 30 % zabezpieczenia określonego w ust. 1 nin. paragrafu tj. .......................... zł,  służące do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego, w tym nieterminowego  wykonania obowiązków umownych w okresie rękojmi i gwarancji, w tym pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Zabezpieczenie to obejmuje okres od daty podpisania protokołu odbioru końcowego do 15 dni dłużej, niż upływa okres rękojmi i gwarancji na roboty budowlane oraz technologię  wraz z urządzeniami.

- Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawił kserokopię polisy potwierdzającej, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę …………………  zł. Jeśli okres ważności polisy kończy się w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do jej przedłużenia (uzyskania nowej) na czas trwania nin. umowy oraz w/w wysokości (zapewniając ciągłość ubezpieczenia) i dostarczenia niezwłocznie Zamawiającemu kserokopii/skan. Brak zachowania ciągłości ubezpieczenia przez okres 7 dni od wezwania uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo do zawarcia ubezpieczenia zastępczego na koszt Wykonawcy.

# § 6

Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do użycia w trakcie realizacji przedmiotu umowy własnych materiałów
i urządzeń posiadających stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i atesty. Dokumenty te Wykonawca okaże przedstawicielowi Zamawiającego na każde jego wezwanie. 
W przypadku braku powyższych dokumentów Zamawiający ma prawo wstrzymać realizację przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, w tym techniczno-budowlanymi, a także kompletnego z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć;

- Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy z poszanowaniem praw autorskich i praw pokrewnych innych osób.

- W przypadku spowodowania w trakcie wykonywania robót szkód w majątku Zamawiającego 
lub osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia i złożenia Zamawiającemu pisemnego raportu zawierającego opis zdarzenia, zakres szkody i sposób jej usunięcia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i bezpieczeństwo robót, w tym za przestrzeganie przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót, oznakowania stref niebezpiecznych oraz prowadzenia prac w sposób minimalizujący ryzyko zakłócenia pracy zakładu Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy, w tym pracowników, współpracowników, podwykonawców i dalszych podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż ………… zł i przedłożyć kopię polisy oraz dowód opłacenia składki na każde żądanie Zamawiającego.

- W przypadku powstania awarii, zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia albo ryzyka przerwania ciągłości pracy instalacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz podjąć wszelkie działania ograniczające skutki zdarzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania i zagospodarowania odpadów powstałych w związku z realizacją Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest uporządkować teren oraz przywrócić go do stanu należytego.

§ 7

Zmiany umowy

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Strony dopuszczają zmiany umowy, w szczególności w następujących okolicznościach:

  - zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

    - działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie (przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia),

    - wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających terminową realizację prac 
z uwagi na wymagania technologiczne ich wykonywania w określonych warunkach atmosferycznych,

    - wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego ze względów technologicznych, administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych,

    - wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które są następstwem okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności,

  - zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących podatku VAT,

  - zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zmian będących następstwem wstrzymania robot przez uprawnione organy,

  - zmian dotyczących nazwy, siedziby Stron lub ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych,

  - zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, czy mających                    na celu usuniecie niejasności występujących w treści umowy.

- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 2, Strona, która poweźmie o nich wiadomość  zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym pisemnie drugą Stronę. Okoliczności stanowiące podstawę zmiany umowy winny być uzasadnione i udokumentowane przez Stronę występującą z propozycją zmiany niniejszej umowy.

§ 8

ODBIÓR KOŃCOWY

- Odbiór ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego.

- W czynnościach odbioru powinni uczestniczyć przedstawiciele obu stron.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mpecns.pl, zakończenie robót z określeniem daty i gotowość do odbioru zadania.

- Do zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kompletną dokumentację odbiorową, w szczególności wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty, protokoły prób, pomiarów, badań, dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty wymagane Umową lub przepisami prawa.

- Warunkiem wyznaczenia terminu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu umowy i potwierdzenie skompletowanej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

- Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku polskim.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne, braki ilościowe, niekompletność dokumentacji albo inne nieprawidłowości uniemożliwiające albo utrudniające użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru do czasu ich usunięcia

§ 9

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu gwarancji

- Termin rękojmi i gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- O wykryciu wady, a także o dacie i miejscu oględzin, mających na celu ustalenie sposobu ich usunięcia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę drogą elektroniczną na adres: ………………….. (oraz potwierdza pisemnie) na 2 dni robocze przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony uzgodnią inny termin.

- Termin na usunięcie wady Strony ustalą w Protokole z oględzin. W przypadku nieuzgodnienia tego terminu przez Strony, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach określonych w protokole, Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego na wykonanie tych czynności.

- W związku z upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór nie później niż ostatniego dnia okresu trwania rękojmi i gwarancji, oraz protokolarny termin na usunięcie wad stwierdzonych w czasie tego odbioru.

§ 10

Kary umowne

- Strony postanawiają, że kary umowne mogą być naliczane w następujących wypadkach 
i wysokościach:

  - Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,3 % ceny ofertowej brutto, za każdy dzień opóźnienia w niedotrzymaniu terminów wskazanych w § 2 nin. Umowy.

  - Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,3 % ceny ofertowej brutto, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

  - . W przypadku poniesienia przez Zamawiającego kosztów, odszkodowań, rekompensat lub innych należności wobec odbiorców ciepła albo osób trzecich wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy ich zwrotu na zasadach ogólnych w pełnej wysokości.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 15 % ceny ofertowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek wykonywania Umowy przy udziale podwykonawcy niezgłoszonego albo niezaakceptowanego przez Zamawiającego.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia obowiązków w zakresie BHP, ppoż. lub zabezpieczenia terenu robót.

- Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych wg zasad ogólnych określonych 
w kodeksie cywilnym.

- Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia lub ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez odrębnych wezwań.

§ 11

Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu Wykonawcy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. Odstąpienie od  umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego drogą elektroniczną i potwierdzonego pisemnie,

- Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac względem określonych zgodnie z § 2  niniejszej umowy,

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego podzleca wykonanie prac objętych niniejszą umową Podwykonawcom,

- Wykonawca zalega z zapłatą wynagrodzenia Podwykonawcom.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może zostać dokonane bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji jego zobowiązań i bez wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu.

§ 12

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót podwykonawcom wyłącznie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu projektu umowy z Podwykonawcą i uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy.

- Powierzenie wykonania części robót podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców oraz dalszych podwykonawców jak za własne.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia lub dowody potwierdzające rozliczenie z podwykonawcami.

§ 13

Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

      - Na każdorazową prośbę służb ochrony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia ww. służbom kontroli zawartości przestrzeni ładunkowej pojazdu Wykonawcy wjeżdżającego do zakładu lub opuszczającego nieruchomość Zamawiającego.

      - Odmowa poddania pojazdu kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi rażące naruszenie obowiązków umownych i skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

- Wykonawca zapewnia, że wszyscy jego ewentualni Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy będą się stosować do wymogów opisanych w ust. 1. W przypadku odmowy poddania kontroli pojazdu przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zastosowanie mieć będą postanowienia ust. 2 powyżej.

- Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowa sporządzona została w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

……………………………………  	 	 	………………………………….

ZAMAWIAJĄCY                                                           			    WYKONAWCA